# MCP-Jobs — Development & Evolution Plan

Datum: 14. 07. 2026

Verze: 0.3.0 → 0.4.0 (navrh)

Kontext: Audit report v1 + MCP Evolution Guidance (sekce 6)

# 1. Immediate — Boolean Parser Strictness (nález 4.2)

## 1.1 Současný problém

Parser v matcher.py v současné době tiše akceptuje malformed boolean query namísto vyhození chyby. Konkrétně:

Trailing tokens: dotaz "python)" se tokenizuje na WORD("python") + RPAREN(")"), parser zpracuje pouze WORD a vrátí AST, RPAREN zůstane nezkonzumován — žádná chyba.

Implicit AND: "python java" se parsuje jako python AND java bez explicitního operátoru — uživatel nedostane zpětnou vazbu, že jeho syntaxe je nejednoznačná.

Duplicate operátory: "python AND AND java" — druhý AND vyvolá ValueError, který je ovšem tichý (evaluate_boolean vrací False), takže uživatel ztratí výsledky bez vysvětlení.

## 1.2 Proč to opravovat (důvody pro developera)

Jako vývojář MCP serveru řešíš problém detekce chyb v uživatelském vstupu na úrovni architektury — nejde o "hezkosť", ale o invariant:

Silent failure je systémový vzorec (viz audit sekce 1), který podkopává důvěryhodnost nástroje.

Uživatel s překlepem v YAML configu (např. chybějící závorka) dostane 0 výsledků bez jakéhokoli signálu, že problém je v query, ne v scraperu.

Boolean matcher je nejsilbnější modul projektu (nejvíce testů, 23). Nedetekovaná chyba v parseru degraduje celý pipeline — je to architektonické slabé místo (SPOF pro filtrovací logiku).

## 1.3 EROI analýza

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E (effort) | ~30 min implementace + 15 min testy + 10 min review = ~1 hodina |
| R (return) — funkcionální | Eliminace false-negatives z malformed query; uživatel dostane ValueError místo tichého 0 výsledků |
| R (return) — architektonická | Posílení invariantu parseru; detekce chyb v configu v čase parsingu, ne v runtime pipeline |
| R (return) — portfolio | Demonstruje chápání parser designu, error handlingu a důraz na correctness — signál pro seniorní role |
| I (impact) na business | Přímý: query syntax error přestane tiše zabíjet výsledky. Nepřímý: debugging čas uživatele klesne z "proč mi to nic nenašlo?" na "aha, chybí závorka" |
| R/I poměr | Extrémně vysoký — 1 hodina effortu za trvalé odstranění třídy bugů |

VERDIKT: ANO — Nejvyšší EROI v celém audit reportu. 1 hodina práce eliminuje kritický false-reject pattern.

## 1.4 Technická specifikace změny

Změny v matcher.py:

Parser.parse(): přidat kontrolu self.peek()[0] != "EOF" → raise ValueError("Unexpected trailing token")

Parser._parse_term(): povolit only explicit AND; WORD/LPAREN/NOT bez AND = syntax error

evaluate_boolean(): zachovat try/except ValueError pro GC (zpětná kompatibilita), ale propagovat chybu přes logování

parse_boolean(): nová public API, která vrací AST nebo raise — pro použití v config loadu

Dopad na existující testy:

test_boolean_empty — beze změny (prázdný string → "" → [] tokens → ok)

test_precedence_and_over_or — beze změny (explicit AND/OR syntax)

test_complex_nested — beze změny (validní syntax)

Nové testy: test_trailing_rparen_error, test_double_and_error, test_implicit_and_rejected

# 2. Medium — MCP L2/L3 Features (Iteration 4-5)

## 2.1 MCP L2 — Resources (mcp-jobs://ads/{query_id})

### Co to je

Resources jsou MCP protokolový mechanismus pro vystavení stavových dat přes URI. Na rozdíl od toolů (akce → výsledek) Resources umožňují LLM agentovi číst data opakovaně, odkazovat se na ně a pracovat s nimi jako s dokumenty.

### Jak to implementovat

FastMCP: @mcp.resource("mcp-jobs://ads/{query_id}") — parametrizovaný resource

Query ID = hash(config + timestamp) nebo UUID generovaný při každém pipeline běhu

Resource handler ukládá/načítá výsledky z in-memory cache nebo storage (JSON soubor)

Metadata resource: mcp-jobs://ads/{query_id}/meta (timing, portal breakdown, filters)

List resource: mcp-jobs://ads/ (posledních N query ID)

### Získaná hodnota

Eliminuje rescrapování: agent si může přečíst výsledky víckrát bez opakovaného HTTP volání

Cachování: identické query (stejný config) vrátí cached výsledky místo rescrapování

Stavové programování: LLM může iterovat nad výsledky (filtrovat, řadit, exportovat) bez spouštění nového pipeline

Portfolio signál: demonstruje L2 MCP maturity — odlišuje server od jednoduchých tool wrapperů

### SNR analýza z pohledu adopce MCP technologie

| Feature | Signal (value) | Noise (cost/risk) | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| Resources URI template | Čistá MCP implementace, přenositelná znalost | Vyžaduje storage (in-memory/disk), cache invalidation | 8/10 |
| Cache mechanismus | Výkonnostní gain pro opakované query | Riziko stale results; nutný TTL nebo explicitní refresh | 6/10 |
| Metadata resource | Debugovatelnost, transparentnost pipeline | Extra kód bez přímé uživatelské hodnoty | 7/10 |

### EROI

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E (effort) | ~3 dny (storage vrstva + resource handler + cache + testy) |
| R (return) — architektonická | První stavový prvek v jinak stateless serveru; otevírá cestu k session managementu |
| R (return) — MCP portfolio | L2 maturity = dělící čára mezi "tool wrapper" a "MCP server". Klíčový signál pro MCP expertízu |
| R (return) — uživatelská | Rychlejší opakované query, možnost iterace nad výsledky |
| I (impact) | Střední — hlavní hodnota je v MCP architektuře a portfoliu |

VERDIKT: ANO — Nejlepší cesta k MCP expertíze s reálnou architektonickou hodnotou. První krok od L1 k L2.

## 2.2 MCP L3 — @mcp.prompt() šablona

### Co to je

MCP Prompts jsou předdefinované prompt templates, které může LLM klient použít pro usnadnění běžných úloh. search_expert template pomůže uživateli formulovat boolean query z přirozeného jazyka.

### Jak to implementovat

@mcp.prompt("search_expert") s parametry: job_description, location, min_salary, exclude_terms

Template generuje: (description) AND (location) NOT (exclude) s automatickou boolean syntaxí

Output: vygenerovaný boolean query string + config.yaml snippet, který uživatel zkopíruje

Dodatečný prompt "query_optimizer": analyzuje existující query a navrhne vylepšení (např. "přidej synonyma: CNC == CNC operátor == obráběč kovů")

### Získaná hodnota

Nízkonákladová demonstrace MCP prompt-engineering patternu

Přímá uživatelská hodnota — user nemusí znát boolean syntaxi

Ukázkový příklad MCP composability: tool + prompt dohromady

Vysoký portfolio signál: @mcp.prompt() je málo rozšířená feature, i mezi zkušenými MCP vývojáři

### SNR analýza

| Feature | Signal (value) | Noise (cost/risk) | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| search_expert prompt | Přímá uživatelská hodnota, demonstruje prompt engineering | ~0.5 dne implementace, žádné runtime riziko | 9/10 |
| query_optimizer prompt | Pokročilá feature, ukazuje doménové znalosti CZ trhu práce | Vyžaduje synonym dictionary nebo LLM call uvnitř promptu | 7/10 |
| Ukázka v README | Marketingová hodnota — "try it in Claude Desktop" | Nutnost dokumentace + příkladů | 8/10 |

### EROI

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E (effort) | ~0.5 dne (search_expert) + 0.5 dne (query_optimizer) + dokumentace |
| R (return) | Okamžitá uživatelská hodnota + MCP L3 certifikace v portfoliu |
| I (impact) | Vysoký — @mcp.prompt() je v MCP komunitě málo využívaný, ale vysoce ceněný |

VERDIKT: ANO — Nízké náklady, vysoká viditelnost. Nejlepší poměr effort/portfolio-signal v celém plánu.

# 3. Long-term — Q3 2026

## 3.1 Per-page Timeout (nález 4.5)

Co:

Proč:

Jak:

Důsledek (EROI):

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E | ~2 hodiny (změna http.py + config + testy) |
| R | Pipeline blokování klesne z 90s na 15s na stránku — predikovatelné chování |
| I | Střední — důležité pro production, neviditelné pro single-run uživatele |

VERDIKT: ANO — Až do production nasazení. Do té doby nízká priorita — aktuální 30s timeout je akceptovatelný.

## 3.2 Readiness/Liveness Endpoints

Co:

Proč:

Jak:

Důsledek (SNR):

VERDIKT: ODLOŽIT — Až do prvního container deploymentu. Nyní premature.

## 3.3 MCP L4 — Streaming / Progress Reporting

Co:

Proč:

Jak:

Důsledek (EROI+SNR):

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E | ~1 týden (změna pipeline architektury z return na yield + streaming handler + testy) |
| R | Lepší UX, parciální výsledky, MCP L4 v portfoliu |
| I | Středně-vysoký — demonstruje mastery MCP protokolu |

| Feature | Signal (value) | Noise (cost/risk) | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| Progress reporting | L4 maturity, UX gain | Architektonická změna (yield vs return) | 6/10 |
| Parciální výsledky | Uživatel vidí data dřív | Komplexní state management | 5/10 |

VERDIKT: ANO, ale až po L2+L3 — Streaming dává smysl až po stabilizaci Resources a Prompts. Priorita: L2 → L3 → L4.

## 3.4 MCP Spec Version Tracking

Co:

Proč:

Jak:

Důsledek (EROI):

VERDIKT: ANO — Pasivní monitoring (0 effort). Aktivní upgrade až při breaking changes.

# 4. Aspirační analýza — Portfolio Publicity (1 follower, 0 stars)

Tato sekce analyzuje každý aspirační záměr z pohledu EROI a SNR pro buildování portfolia za výchozího stavu: 1 GitHub follower, 0 stars, bez existující komunity.

## 4.1 Frontend / Dashboard

Záměr:

### Analýza

Co: Webový formulář (keywords, exclude, location, salary) → volá search_jobs_v2 → tabulka výsledků + export

Proč: Masová adopce vyžaduje UI — ne každý má Claude Desktop nebo Claude Code

Jak: Streamlit MVP (dny) vs Next.js + shadcn (týdny). MCP backend volání přes HTTP nebo subprocess zavolání Python skriptu

### EROI

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E — Streamlit MVP | 3-5 dní (formulář, výsledková tabulka, export) |
| E — Next.js + shadcn | 2-3 týdny (auth, hosting, API routy, state management) |
| R — adopce | 0 při 0 stars — bez obsahu a komunity nepřiláká uživatele sám o sobě |
| R — portfolio | Střední — ukazuje full-stack, ale bez trafficu je to "ghost town" |
| I na publicitu | Nízký — dashboard bez uživatelů generuje 0 zpětné vazby. Hrozí ztráta motivace |

| Feature | Signal (value) | Noise (cost/risk) | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| Streamlit MVP | Rychlý prototyp, low effort | Omezená škálovatelnost, technický dluh | 5/10 |
| Next.js + shadcn | Polished UX, produkční kvalita | Vysoký effort pro 0 uživatelů | 2/10 |
| Hostování (Railway/Render) | Live demo v README | Průběžné náklady ($5-20/měsíc) | 4/10 |

VERDIKT: NEDOPORUČUJI (teď) — Dashboard dává smysl až po dosažení product-market fit. Nyní je premature — efekt "postavím a oni přijdou" funguje zřídka.

### Alternativa: CLI wrapper

Místo frontendu: jednoduchý CLI wrapper (click/typer), který volá search_jobs_v2 lokálně. Effort: 1 den. Výstup: pip install mcp-jobs && mcp-jobs search "python" --portal jobs. Toto řeší stejný problém (přístup bez MCP klienta) s 1/10 effortu a 0 hosting náklady.

## 4.2 Hosted Demo (Railway/Render)

### Analýza

Co: Veřejně dostupná instance MCP-Jobs serveru s HTTP transportem

Proč: Uživatel si může vyzkoušet nástroj bez lokální instalace. README s "try it now" > README s "clone this repo"

Jak: Railway/Render free tier + MCP SSE/HTTP transport. Omezený rate limit pro demo účely.

### EROI

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E | 1-2 dny (Dockerfile + deployment config + SSE transport) |
| R | Živé demo v README. Uživatel okamžitě vidí hodnotu. Snižuje friction pro adopci |
| I | Středně-vysoký — hosted demo je jeden z nejsilnějších signálů pro open-source project |

VERDIKT: DOPORUČUJI — Nejvyšší EROI z celé aspirační sekce. Nízký effort, vysoký dopad na first impression.

## 4.3 LinkedIn Analyzer Integration ("Personal Job OS")

### Analýza

Co: MCP-Jobs výsledky → LinkedIn Analyzer EROI scoring → B2B-Knowledge-Base write-back

Proč: Vytvoří jednotný "Job OS" — od vyhledávání přes scoring po strategické rozhodování

Jak: MCP-Jobs exportuje výsledky do JSON; linkedin-mcp-analyzer je načte, ohodnotí a uloží do KB

### EROI+SNR

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E | ~2 dny (JSON schema alignment + import/export rozhraní + testy) |
| R — systémová | První reálná MCP-to-MCP kompozice v ekosystému. Demonstruje agentní pipeline |
| R — portfolio | Unikátní — "multi-MCP orchestrace" je silný signál pro Staff/Architect level |
| I | Vysoký — integrace dvou existujících projektů vytvoří > sum of parts |

| Feature | Signal (value) | Noise (cost/risk) | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON export schema | Standardizované rozhraní | Lock-in na aktuální Ad model | 8/10 |
| MCP-to-MCP kompozice | Špičková architektonická demonstrace | Zatím není standardní postup | 7/10 |
| KB write-back | Perzistentní historie rozhodování | Závislost na B2B-Knowledge-Base struktuře | 6/10 |

VERDIKT: DOPORUČUJI — Nejlepší portfolio krok. Ukazuje systémové myšlení, MCP kompozici a end-to-end agentní pipeline. Žádný z veřejných MCP projektů toto nedemonstruje.

## 4.4 IoT / Monitoring (Telegram/Discord notifikace)

### Analýza

Co: Periodické scrapování (cron) → notifikace při nových matching ads → Telegram/Discord bot

Proč: "Set and forget" monitoring trhu práce — nejvyšší uživatelská hodnota

Jak: GitHub Actions cron (daily) → volá pipeline → porovná s předchozím runem → pošle notifikaci

### EROI

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E | 3-5 dní (cron infra + diff engine + bot integrace + config) |
| R | Okamžitá uživatelská hodnota — notifikace při nové relevantní nabídce |
| I | Střední — technicky přímočaré, ale vyžaduje hosting cronu |

VERDIKT: ODLOŽIT — Užitečná feature, ale effort je lépe investovat do základů (Resources, Prompts, hosted demo). Až po stabilizaci core.

## 4.5 Open-source Governance

### Analýza

Co: CONTRIBUTING.md, issue templates, CODE_OF_CONDUCT, release process

Proč: Připravit projekt na příspěvky od komunity

Jak: GitHub community standards checklist + základní governance dokumenty

### EROI

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E | 1 den (dokumenty + templates + release checklist) |
| R | 0 při 0 contributors — governance bez komunity je mrtvá dokumentace |
| I | Nízký — aktivní škoda (údržba dokumentace bez návratnosti) |

VERDIKT: NEDOPORUČUJI (teď) — Governance je reaktivní — přijde až s prvními contributors. Premature governance = zbytečná režie. Stačí basic CONTRIBUTING.md + issue templates.

## 4.6 Monetizace (premium filtry, hosted pro firmy)

### Analýza

Co: Placená hosted verze s pokročilými filtry, API přístupem, SLA

Proč: Dlouhodobá udržitelnost projektu

Jak: Stripe/Paddle integration + tiered pricing (free: basic, pro: API access, enterprise: custom)

### EROI

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| E | Týdny až měsíce (payment processing, auth, billing, UX) |
| R | $0 při 0 uživatelích — monetizace bez adopce je mrtvá |
| I | Negativní — odvádí pozornost od budování produktu a komunity |

VERDIKT: NEDOPORUČUJI — Monetizace je milestone na úrovni 100+ stars / 10+ paying users. Nyní je premature a kontraproduktivní.

# 5. Shrnutí — Prioritizovaná Roadmapa

Celkové pořadí kroků od nejvyššího EROI po nejnižší:

| Priorita | Fáze | Feature | Verdikt | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Immediate | Boolean parser strictness | ANO | 1h |
| P1 | Immediate | ACTIVE_PORTALS dedup (import) | ANO | 30min |
| P1 | Immediate | Empty boolean warning | ANO | 15min |
| P2 | Iter 4 | @mcp.prompt() search_expert | ANO | 0.5d |
| P2 | Iter 4 | Hosted demo (Railway/Render) | ANO | 2d |
| P2 | Iter 5 | MCP L2 — Resources | ANO | 3d |
| P2 | Iter 5 | LinkedIn Analyzer integrace | ANO | 2d |
| P3 | Q3 | CLI wrapper (click/typer) | ANO | 1d |
| P3 | Q3 | MCP L4 — Streaming | ODLOŽIT | 1t |
| P3 | Q3 | Per-page timeout | ODLOŽIT | 2h |
| P4 | Future | Frontend/dashboard | NE nyní | 3-5d |
| P4 | Future | IoT/Telegram notifikace | POZDĚJI | 4d |
| P4 | Future | OSS governance | REAKTIVNĚ | 1d |
| P4 | Future | Monetizace | PO ADOPCI | týdny |

Klíčová doporučení:

Okamžitě: opravit boolean parser (1h) — kritická correctness issue

Tento měsíc: @mcp.prompt() + hosted demo — nejvyšší portfolio signál za nejnižší effort

Příští měsíc: MCP L2 Resources + LinkedIn Analyzer integrace — unikátní multi-MCP demonstrace

Dashboard a monetizace odložit — zaměřit se na core + MCP expertízu

## MCP Maturity Ladder — Current vs Target

| Úroveň | Stav |  |
| --- | --- | --- |
| L0 — Skript | Překonáno | ✅ |
| L1 — Tool wrapper | Aktuální stav | ⬛ |
| L2 — Resources | Iter 5 target | ⬜ |
| L3 — Prompts | Iter 4 target | ⬜ |
| L4 — Streaming | Q3 target | ⬜ |
| L5 — Multi-transport | Podle potřeby | ⬜ |
| L6 — Orchestrace | Vize (LinkedIn integrace) | 🔄 |

---

Report generated: 2026-07-14 20:20

Author: Claude (Anthropic) — Audit & Development Plan